工作讨论记录

文件编号：XJYB-MOM-001

| 讨论主题 | 行迹应变项目立项与总体架构评审 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 讨论地点 | D303-305 | 讨论时间 | 第 1 天 |
| 参加人员 | 宋研：组长 / 系统设计员 / 程序员 祖建明：需求分析员 / 系统设计员 / 程序员 王一飞：需求分析员 / 程序员 / 测试 |  |  |
| 会议主持 | 宋研 | 记录人员 | 王一飞 |

一、议程

1、确定选题与系统定位；

2、划分业务分组与三人分工；

3、对齐技术栈、数据模型与接口契约。

二、讨论记录

宋研：选题定位不能做成又一个行程记事本

1. 核心价值应放在“行程被外部事件打断之后怎么办”，即事件监测、影响分析、重规划与集体决策这条闭环；

2. 确定按七大分组划分系统边界，共 21 个功能模块，动态闭环作为项目难点集中攻关。

祖建明：行程生成必须是被约束求解出来的

1. 成员预算、体力、饮食、必访地点与可用时间都要作为硬过滤条件，而不是备注文本；

2. 可用时间取交集，交集为空必须直接提示无共同档期，不能硬排一个没人能去的行程。

王一飞：社区数据要能被算法消费

1. 攻略检索要支持标题、城市、主题、标签、正文多条件命中打分；

2. 攻略纳用需要把相对日期时间实例化成真实时间戳，生成真正的行程与节点。

三、总结与执行

参与各方充分讨论，虽存在一些分歧，但达成如下协议：

1、系统定位为“多人出行动态规划与中断恢复平台”，核心闭环为：成员约束 → 初始计划 → 外部事件 → 影响分析 → 替代方案 → 集体确认 → 新计划 → 变更回退；

2、分工确定为：宋研负责监测与应变、后台与监控；祖建明负责社交组队与出行规划；王一飞负责用户与社区；

3、后端按模块分包（monitor/admin、social/planning、account/community），接口按模块前缀划分，跨模块只走 Service 接口；

4、main 分支受保护，必须通过 Pull Request 合入且需另一名成员 review。

执行：三人先共同完成数据模型、DTO 契约、统一异常与 JWT 鉴权，再按分工并行铺开。

工作讨论记录

文件编号：XJYB-MOM-002

| 讨论主题 | 核心闭环中期进度评审：影响匹配与替代方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 讨论地点 | D303-305 | 讨论时间 | 第 5 天 |
| 参加人员 | 宋研：组长 / 系统设计员 / 程序员 祖建明：需求分析员 / 系统设计员 / 程序员 王一飞：需求分析员 / 程序员 / 测试 |  |  |
| 会议主持 | 宋研 | 记录人员 | 祖建明 |

一、议程

1、初始方案生成与行程节点完成度确认；

2、事件影响匹配与风险评分的问题定位；

3、替代方案的候选来源与校验规则。

二、讨论记录

宋研：影响评估出现了幽灵数据

1. 节点被替换后，基于旧地点生成的天气事件仍留在界面上，需要在下一次评估时自动清理；

2. 两个行程停在同一地点时事件被互相抢占，去重键需要加入行程标识。

祖建明：初始方案的地理聚类效果不理想

1. 同一天的节点存在明显折返，需要在满足时间窗的前提下按地理位置聚类；

2. AI 提名的候选节点不能绕过预算与约束校验，必须并入统一链路。

王一飞：攻略纳用生成的行程缺少校验

1. 纳用后的节点也要参与约束校验与事件监测，不能只是复制文字；

2. 社区检索接口需要提供给智能助手复用，约定走 Service 接口而不是跨包查表。

三、总结与执行

参与各方充分讨论，虽存在一些分歧，但达成如下协议：

1、影响评估增加自清理逻辑，事件去重键补充 tripId；

2、AI 辅助行程生成只负责产出候选节点，节点进入出行规划的统一路线与预算校验链路，不另起一条行程生成路径；

3、替代地点候选统一来自 AI 提名、地图就近检索与其他小组走过的同类节点，并需通过预算、可达、饮食、天气、事件五道校验。

执行：宋研本周内完成自清理与去重修复并补充单元测试；祖建明优化聚类策略；王一飞开放攻略检索 Service 供助手调用。

工作讨论记录

文件编号：XJYB-MOM-003

| 讨论主题 | 多人决策方案讨论：节点选择如何协调 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 讨论地点 | D303-305 | 讨论时间 | 第 8 天 |
| 参加人员 | 宋研：组长 / 系统设计员 / 程序员 祖建明：需求分析员 / 系统设计员 / 程序员 王一飞：需求分析员 / 程序员 / 测试 |  |  |
| 会议主持 | 宋研 | 记录人员 | 王一飞 |

一、议程

1、候选地点由谁决定的问题；

2、投票粒度、弃权与备注的设计；

3、落定规则与安全校验。

二、讨论记录

祖建明：候选很多但没有协调机制

1. 一个节点可能有 8 个候选，如果谁先点谁说了算，真实出行中一定会产生争议；

2. 方案层投票粒度太粗，无法表达“我只对这一个节点有意见”。

宋研：提出两级投票模型

1. 方案层投票决定是否采纳整套方案，节点层投票只决定单个节点换到哪里；

2. 节点层每人一票，可投候选、维持原安排或弃权，每票可写备注；改票是更新而不是新增，由 (节点变更, 成员) 唯一约束保证；

3. 过半支持或全员表态且存在唯一领先项才落定，平票明确显示为未落定，不做隐式选择。

王一飞：需要区分弃权与维持原安排

1. 弃权只计入参与人数不计入任何选项，“维持原安排”是独立可投选项；

2. 投票记录与备注要可回溯，便于事后解释决策过程。

三、总结与执行

参与各方充分讨论，虽存在一些分歧，但达成如下协议：

1、采纳两级投票模型，节点层投票支持候选 / 维持原安排 / 弃权 + 投票备注；

2、前端提交的候选一律不被信任，服务端重新生成候选列表校验，同名或 50 米内才认；

3、方案进入整轮投票或被归档后，节点层投票立即关闭。

执行：宋研实现节点投票实体、接口与计票落定逻辑并补齐测试；前端由三人配合完成投票界面。

工作讨论记录

文件编号：XJYB-MOM-004

| 讨论主题 | 智能助手、降级策略与展示效果评审 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 讨论地点 | D303-305 | 讨论时间 | 第 11 天 |
| 参加人员 | 宋研：组长 / 系统设计员 / 程序员 祖建明：需求分析员 / 系统设计员 / 程序员 王一飞：需求分析员 / 程序员 / 测试 |  |  |
| 会议主持 | 宋研 | 记录人员 | 祖建明 |

一、议程

1、智能助手的定位与回答路径；

2、外部数据缺失导致的展示问题；

3、权限与界面细节。

二、讨论记录

宋研：助手不能只是转发大模型

1. 先在攻略社区检索命中前三篇、再匹配站内功能目录，把站内事实作为上下文交给模型；

2. 响应标注 ai / local / offline 三种来源，模型不可用时退回纯站内规则回答；

3. 模型密钥只在服务端，前端只调用平台自己的接口。

祖建明：节点天气出现 0°C 的错值

1. 天气服务取不到数据时后端返回空值，前端只判断了 undefined，取整后显示为 0；

2. 应按当地纬度与当月推算常年同期温度区间正常展示并标注来源，界面不出现“示例数据”字样。

王一飞：数据看板不应出现在普通用户界面

1. 看板入口需从普通导航移除，路由加守卫；

2. 前端隐藏只是体验，后端接口必须再校验一次管理员身份。

三、总结与执行

参与各方充分讨论，虽存在一些分歧，但达成如下协议：

1、助手采用“站内检索 + 目录导航 + 模型作答 + 降级”四层结构，作为独立的智能能力模块；

2、全站外部数据缺失时给出有依据的降级展示，不显示缺值，也不使用示例或演示字样；

3、管理员功能实行前端守卫加后端二次校验的双层权限控制。

执行：宋研完成助手与降级实现及权限校验；祖建明修复天气取值链路；王一飞调整导航与页面守卫，三人共同完成联调、测试与答辩材料准备。